Załącznik nr 2 – projekt umowy

Umowa PRI.272. … .2026

zawarta w dniu  …...2026 r. w Górze pomiędzy  Gminą Góra,

ul: Mickiewicza 1, 56-200 Góra

reprezentowaną przez:

Tadeusza Juskę -   Burmistrza Góry,

przy kontrasygnacie:

Marka Balowskiego  - Skarbnika  Miasta i Gminy Góra,

zwaną  w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…..

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą

§1

Przedmiot umowy

# 1. Przedmiotem umowy  jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla następujących zadań inwestycyjnych:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach

# Budowa łącznika budynku ZSPiP z halą sportową w m. Witoszyce

1.1 W ramach zamiaru inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach  przewiduje się następujący zakres interwencji:

- wymiana stolarki okiennej, ślusarki okiennej na frontowej ścianie budynku oraz świetlika na dachu,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- modernizacja źródła ciepła – poprzez montaż pompy ciepła,

- przygotowanie instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej – moc instalacji ok. 20-30 kW w zależności od możliwości zabudowy instalacji PV na dachu wraz z magazynem energii oraz wymaganej mocy z uwzględnieniem pompy ciepła i zapotrzebowania szkoły,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w budynku,

- wykonanie systemu monitorowania jakości powietrza w salach dydaktycznych oraz innych pomieszczeniach obejmującego pomiar stężenia dwutlenku węgla,

- wykonanie systemu inteligentnego systemu zarządzania energią EMS umożliwiającego kontrolę, optymalizację pracy nowych bądź modernizowanych instalacji technicznych jak, instalacja PV, magazyn energii, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, system oświetlenia, dokładny zakres do ustalenia z inwestorem,

- docieplenie stropodachu budynku, wymiana obróbek blacharskich, opierzeń, rynien, spustów rynnowych i instalacji odgromowej,

- docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie nowej elewacji budynku,

- kompletny demontaż nieużytkowanego komina (dach oraz poniższe kondygnacje budynku) z uwagi na jego zły stan,

- zabudowa szybów wentylacyjnych w pomieszczeniach toaletach,

- przebudowa pomieszczenia toalety i pomieszczenia gospodarczego w celu wydzielenia toalety dla osób niepełnosprawnych,

- remont schodów wejściowych do budynku przy wejściu frontowym i wejściu do przedszkola,

- remont rampy dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż poręczy w holu budynku,

- montaż wyłazu dachowego,

- zagospodarowanie terenu w zakresie terenu przy szkole w zakresie utworzenia nowych zieleńców i zaplanowanie nowych nasadzeń drzew i krzewów

1.1.1 W ramach zamiaru inwestycyjnego Budowa łącznika budynku ZSPiP z halą sportową w m. Witoszyce przewiduje się następujący zakres interwencji:

budowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły  a halą sportową w Witoszycach. Łącznik należy wyprowadzić od strony wschodniej starej części budynku szkoły i doprowadzić do zachodniej ściany budynku hali sportowej. Dokładny przebieg łącznika należy ustalić z Inwestorem po wizji lokalnej. Łącznik zaprojektować w technologii murowanej, bryła budynku, stylistyka, pokrycie dachu oraz zastosowane materiały elewacyjne powinny być zgodne z wytycznymi dla strefy „B” ochrony konserwatorskiej. Łącznik powinien posiadać wejście od strony południowej i północnej. Ogrzewanie łącznika zaprojektować z wykorzystaniem istniejącej instalacji c.o. budynku szkoły oraz hali sportowej. Instalacje elektryczne należy wyprowadzić z budynku szkoły bądź hali sportowej. W miejscu włączenia łącznika do budynku hali może zajść konieczność przesunięcia hydrantu ppoż. oraz tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej. Dokumentacja powinna obejmować zagospodarowanie terenu w obrębie łącznika, tj. utwardzenie dojścia do wejścia od strony północnej i południowej. Należy uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym uzgodnienie rzeczoznawcy przeciwpożarowego, uzgodnienie rzeczoznawcy sanitarno-higienicznego, uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz decyzję pozwolenia na budowę.

Lokalizacja:

Witoszyce, 56-200 Góra– działka nr. 236

Działki położone w strefach ochrony konserwatorskiej B i OW

W przypadku konieczności ustalenia nadzoru archeologicznego ten obowiązek leży po stronie Zamawiającego.

1.2 Po stronie Wykonawcy leżą obowiązki  odpowiednio wykonania,  przeprowadzenia, opracowania lub uzyskania odpowiednio dla  obu zadań inwestycyjnych:

- inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,

- mapy do celów projektowych

- badania geotechniczne gruntu,

- dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, a po wykonaniu robót - uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych  
w trybie ustawy Pzp,  informacją o planie  bioz, częścią kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wszelkich  niezbędnych  opinii, uzgodnień i decyzji, w tym uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. oraz higieniczno – sanitarnym, w zakresie gwarantującym odbiór robót wykonanych zgodnie z dokumentacją przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarno – Epidemiologiczną,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowych  dokumentacji. Termin wykonania robót budowlanych planuje się na lata 2027-2028 i może on ulec zmianie.

1.3. Wymagania dotyczące zakresu, formy i ilości egzemplarzy, do których przekazania jest zobowiązany Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy:

- mapa do celów projektowych (należy nanieść na mapę do celów projektowych  odpowiednio oba zadania  inwestycyjne)

- dokumentacja projektowa opracowana odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych   w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych  w trybie ustawy Pzp, a po wykonaniu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, - uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie   z kompletem uzgodnień, opinii itp. - 7 egz. – odrębnie dla każdego z zadań

- przedmiar robót –  po 2 egz. odpowiednio  dla każdej branży i zadania inwestycyjnego,

-STWiORB – po 2 egz. odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego,

-informacja do planu  BIOZ – 2 egz.	odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego,

- kosztorys inwestorski – po  2 egz. / odrębnie dla każdej branży i odpowiednio dla każdego zadania inwestycyjnego/  z zastrzeżeniem, iż  do każdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji;

- przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku  PENDRIVE w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – po  2 szt. CD ( odrębnie dla każdego  zadania inwestycyjnego)
z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej (ATH lub KST), oraz dokumentacja w wersji elektronicznej edytowalnej,

- wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu  inwestorskiego na zasadach opisanych    
w umowie.

1.4 Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się                                              z Zamawiającym.

1.5 Dokumentacja winna czynić,  odpowiednio dla specyfiki przeznaczenia budynku,   zadość art. 100 ust.  ustawy Pzp – projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz ustawie z 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411 ).

1.6 Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym                                        z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie niezbędnym  do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wynagrodzeniem ryczałtowym * oraz wykonania na jej podstawie  robót budowlanych, a po ich wykonaniu, - uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1.7 Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się odpowiednio postanowień art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z poźn. zm. ). Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/ decydujące  o równoważności.

1.8  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami                            i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm.

1.9 Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

1.10 Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§2

Terminy realizacji

1.Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie  do 30.09.2026 r.

We wskazanym terminie Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację stanowiącą przedmiot umowy wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami  wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Zamawiającego.

Dla każdego z zadań inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy Wykonawca winien opracować odrębną dokumentację projektowo- kosztorysową i odrębnie wystąpić z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę.

1.1 Czas oczekiwania na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Zamawiającego nie jest wliczany do terminu realizacji oraz nie wstrzymuje płatności za poz. 3 elementów umowy wyspecyfikowanych w tabeli elementów rozliczeniowych.

2. Wykonawca będzie informował Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres pr@gora.com.pl do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego o postępie                           i zaawansowaniu prac przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w szczególności  sygnalizując o  pojawiających się problemach, w szczególności tych przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy

1.Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w następujących kwotach przypisanych poszczególnym zadaniom inwestycyjnym:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach  w wysokości … brutto,  w tym  podatek VAT …

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego:

# Budowa łącznika budynku ZSPiP z halą sportową w m. Witoszyce

w wysokości … brutto,  w tym  podatek VAT …

1.1.1 Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

1.2. Pełnienie nadzoru autorskiego planuje się na lata 2027/2028. Termin ten może ulec zmianie. Zamawiający  w terminie nie krótszym niż 30 dni przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, wykonywanych dla obu zadań łącznie lub odrębnie, na podstawie przedmiotowej dokumentacji skieruje do Wykonawcy odpowiednie wezwanie do przystąpienia do czynności w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego winien przysłać Zamawiającemu oświadczenie o przystąpieniu do pełnienia nadzoru autorskiego w terminie, wskazanym przez Zamawiającego, na zasadach opisanych w umowie.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane                              z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku gdy po podpisaniu przedmiotowej umowy zostałby złożony wniosek o objęcie go ubezpieczeniem lub obowiązujące przepisy wprowadzą obowiązek objęcia Wykonawcy ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, przyjmuje się, że ustalone 
w § 3, ust.1. wynagrodzenie obejmuje całość należnych składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne.

4. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 4

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§5

Zapłata wynagrodzenia

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktur/rachunków wystawianych   w terminie do 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru kolejnych z elementów przedmiotu umowy wyodrębnionych w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do oferty i umowy.

1.1. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Zasady powiadamiania Wykonawcy o wadach oraz ich usuwania opisano w umowie w §10.

2. Wykonawca oświadcza, iż zamierza/ nie zamierza przesyłać Zamawiającemu faktur elektronicznych  za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  przelewem w terminie 14 dni odpowiednio od:  daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przekazania za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania lub ujawnienia w  KSeF na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Zamawiający każdorazowo dokonuje płatności 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

3.1 Fakturę przesyłaną w KSeF należy wystawić w następujący sposób:

NABYWCA:

Gmina Góra

ul. Adama Mickiewicza 1

56-200 Góra

NIP 693-19-40-518

ODBIORCA (PODMIOT 3)

Urząd Miasta i Gminy

ul. Adama Mickiewicza 1

56-200 Góra

NIP 699-10-02-663

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury/rachunku Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych

§6

Nadzór nad wykonawstwem

1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji działań, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest:

Piotr Głowacki – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji, tel. 65 544 36 24, 
e-mail: pr@gora.com.pl

Anna Włodarczyk– Referent ds. realizacji     inwestycji i remontów, tel. 65 544 36 44, e-mail: wlodarczyk@gora.com.pl

2.Osobą wyznaczoną do koordynacji działań, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia po stronie Wykonawcy jest:

………………………………-  ……………………………………………………………….

tel. adres poczty elektronicznej

§ 7

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

# 2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę:

# a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,

# b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto, za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

# c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 %  wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

# d) za zwłokę w wywiązywaniu się z obowiązków, opisanych w § 10 ust. 4  w  wysokości 0,5 %  wartości przedmiotu umowy brutto  za każdy dzień zwłoki,

# e) za wady przygotowanej i objętej przedmiotem niniejszej umowy dokumentacji wynikające z braku dochowania przez Wykonawcę należytej staranności, powodujące powstanie dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w wysokości równowartości kosztów dodatkowych, które musi ponieść Zamawiający w celu prawidłowej realizacji inwestycji,

f) za wady przygotowanej i objętej przedmiotem niniejszej umowy dokumentacji polegające na użyciu nazw handlowych lub opisaniu  przedmiotu zamówienia w sposób  naruszający przepisy ustawy Pzp, 
w szczególności w sposób który mógłby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto,

2.1. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia  brutto  przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy.

# 3. Zamawiający zapłaci  karę:

# a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, w której wykonanie przedmiot umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

# b) za zwłokę  w odbiorze dokumentacji 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki.

# 4. Strony postanowiły, że dzień w którym doszło do spełnienia przez Wykonawcę świadczenia nie będzie wliczany do okresu pozostawania w zwłoce.

# 5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli  wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

# 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury/ rachunku  wystawionej/go przez Wykonawcę.

§ 8

Odstąpienie od umowy i rozstrzyganie sporów

1.	 Zamawiający ma prawo odstąpić od całości lub części  umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni;

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub bez wymaganej staranności i dbałości o interes Zamawiającego, np. nie stawia się na wezwania Zamawiającego;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu powierzonych mu czynności, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do należytego wykonywania umowy;

- jeżeli Wykonawca zastąpi projektanta osobą, która nie legitymuje się doświadczeniem tożsamym jak  odpowiednio wskazana w ofercie,

- wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający podejmie decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia.

2.	 W razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanej części umowy.

3.	 Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy nie rodzi w żadnym wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Zamawiającego.

5. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż nie przysługuje im prawo wypowiedzenia umowy bez zaistnienia ważnych przyczyn.

§ 9

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się następujące warunki zmiany umowy:

a) Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia, jeżeli dochowanie terminu stanie się dla Wykonawcy niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, o ściśle obiektywnym charakterze, 
a konieczność zmiany zostanie odpowiednio udokumentowana. Termin zostanie przedłużony o czas równy okresowi trwania przeszkody.

b) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku Vat.

Odpowiednio: zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi jedynie adekwatnie do różnicy 
w stawce podatku Vat. Zmianie podlega jedynie część wynagrodzenia nie wypłacona Wykonawcy.

c) Zamawiający przewiduje rozszerzenie przedmiotu umowy o dodatkowy zakres projektowania, którego Zamawiający nie przewidział w opisie przedmiotu zamówienia, gdy na etapie prac projektowych ujawni się taka konieczność. Wówczas Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia terminu realizacji  o czas niezbędny na wykonanie dokumentacji i uzgodnień na rozszerzony zakres projektowania  oraz odpowiednio  zmiany wynagrodzenia w wysokości wskazanej przez Wykonawcę po jej zweryfikowaniu przez pryzmat cen rynkowych.

d)  Istotne zmiany umowy są możliwe w sytuacji  wystąpienia okoliczności zmierzających do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, obniżenia kosztów, zapewnienia optymalnych parametrów technicznych i jakościowych, racjonalnego gospodarowania powierzchnią, optymalizacji założonych  efektu i walorów estetycznych,  w szczególności dopuszcza się zmianę zakresu np. na potrzeby uzyskania akceptacji WDKZ we Wrocławiu.

e) dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy, gdy na etapie prac projektowych,                     w wyniku uzgodnień/ decyzji właściwych organów nie zajdzie potrzeba opracowania części zakresu dokumentacji, wskazanych w tabeli elementów rozliczeniowych. Wówczas Zamawiający zmniejszy odpowiednio wynagrodzenie o kwotę wskazaną przez wykonawcę w przedmiotowej tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż wartość tej zmiany nie przekroczy 10 % wartości umowy pierwotnej.

f)  inne zmiany umowy, wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany prawa miejscowego lub ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Zapisy umowy nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe do realizacji zostaną zastąpione nowymi, których brzmienie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej woli stron;

g) wprowadzenie lub zmiana zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego,

h) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy.

1.1.Warunki zmian:

- inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

-forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant – autor projektu – zaprzestanie pracy w jednostce projektowej lub zakończy współpracę z tą jednostką, sprawowanie nadzoru będzie realizowane:

  - przez projektanta – autora, w ramach oddzielnej umowy z tą jednostką,

  - przez innego projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych z jednostki projektowej na podstawie upoważnienia przez autora projektu,

W przypadku śmierci lub stanu zdrowia projektanta uniemożliwiającego zastosowanie rozwiązań opisanych w pkt. 1 i 2, sprawowanie nadzoru będzie realizowane przez innego projektanta 
o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, wskazanego przez kierownika jednostki projektowej.

O dokonanej zmianie projektanta pełniącego nadzór autorski jednostka projektowa niezwłocznie zawiadamia inwestora.

W przypadku uchylania się autora projektu od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku upoważnienia innej osoby z jednostki projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą,  zgłosi ten fakt do właściwej izby samorządu zawodowego  oraz może dochodzić rekompensaty za opóźnienia wykonania robót budowlanych zarówno w stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyższe uprawnienia nie naruszają prawa do naliczania kar umownych dla Wykonawcy.

W przypadku uchylania się jednostki projektowej od pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie, Zamawiający może czynności opisane jako czynności nadzoru projektowego, powierzyć innej jednostce projektowej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi ciąży na Wykonawcy.

Strony ustalają, że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie, wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez inwestora lub występującego w jej imieniu inspektora nadzoru, oraz przez wykonawcę robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji, której dotyczy niniejsza umowa.

Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczność istotnych zmian w dokumentacji, wykonania dodatkowych opracowań, uzyskania kolejnych decyzji, w przypadku gdy:

konieczność ta powstała z winy Wykonawcy, np. w wyniku błędów, braków projektowych lub uszczegółowienia projektów wykonawczych, wykona on wyżej wymienione zmiany i uzupełnienia, bez osobnego wynagrodzenia w ramach nadzoru autorskiego.

§ 10

Inne ustalenia

1. Wraz z podpisaniem protokołu z odbioru dokumentacji projektowej, w kwocie  wynagrodzenia,                  o którym mowa w § 3 ust. 1  na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe, w ramach których Zamawiający będzie mógł, bez zgody Wykonawcy i bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, użytkować opracowanie projektowe i przekazywać je stronom trzecim biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procesie inwestycyjnym, powielać opracowanie dowolną techniką, wprowadzać do komputera, dokonywać w nim zmian oraz upubliczniać i rozpowszechniać. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do rozporządzania i korzystania  z dokumentacji projektowej  lub ich części, które polegać będzie na realizacji prac budowlano-montażowych na podstawie dokumentacji projektowej lub ich części, wykorzystania dokumentacji projektowej w toku postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych, prezentacji w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzania do pamięci komputera, przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotniania na dowolne cele, wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej.

1.1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji projektowej.

1.2. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1.

2. Strony ustalają, że Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji tj. przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

3. Okres rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i obejmuje okres 60  miesięcy od daty wykonania obiektu budowlanego na podstawie przedmiotowej  dokumentacji:

a) Okres rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach za pomocą poczty e-mail  oraz potwierdzi ten fakt pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej wykrycia. Jednocześnie strony ustalają, że Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady może:

- żądać bezpłatnego jej usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (termin zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu: znaczenia wady dla zamiarów Zamawiającego, obiektywnych możliwości organizacyjnych usunięcia wady ), z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i powierzy usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy lub odstąpi od umowy w części związanej merytorycznie i finansowo ze stwierdzoną wadą,

- odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć, przy czym za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady w przypadku gdy wady nie da się usunąć, lecz nie ma charakteru istotnego,

Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej,

4. W ramach gwarancji i rękojmi  Wykonawca będzie zobowiązany do:

- jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Termin wykonania: 14 dni od daty przesłania stosownego pisma przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.

- wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy,

-uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości  powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót,

- udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa                                   i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy,

Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą poczty elektronicznej.

- wprowadzenia zmian w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania stanu zaawansowania prac zmierzających do realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności zastosowania regulacji art. 635 kodeksu cywilnego zgodnie z którą:

,,Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi i Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

6.1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem uprzedniego zbadania możliwości zastosowania polubownego rozwiązania sporu na zasadach, o których mowa w art. 591 i kolejne ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Integralną część umowy stanowią: ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, oferta Wykonawcy.

8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

.............................................................                     .............................................................

.............................................................

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), jeżeli zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki lub  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dokumentacja projektowa może nie zawierać przedmiarów robót. Powyższy fakt oznacza, iż projekt wykonawczy winien być opracowany  na tyle szczegółowo, aby nawet bez przedmiarów robót możliwe było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie robót budowlanych.

# * Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).