|  | URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE Biuro Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 1 56 – 200 Góra ## województwo dolnośląskie tel. (065) 544-36-00 fax. (065) 543-26-58 e-mail: umig.kancelaria@gora.com.pl www.gora.com.pl |
| --- | --- |

Góra, dnia 07.04.2026 r.

BZP.271.31.2026

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

# opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.

# „Budowa remizy strażackiej w m. Stara Góra”

Zamawiający odebrał zapytania dotyczące dokumentów zamówienia, których treść wraz 
z odpowiedziami przedstawiono poniżej:

Pyt. 1 Wzór umowy przewiduje końcowe rozliczenie całości prac projektowych. Mając na uwadze szeroki ich zakres i wielomiesięczny czas realizacji umowy, prosimy o podział zamówienia na osobno odbierane i rozliczane po ich odbiorze etapy. Z naszego doświadczenia podział taki mógłby wyglądać następująco: 20% po zatwierdzeniu koncepcji architektonicznej, 40% po przekazaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 40% po przekazaniu pozostałej części dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Przez cały okres realizacji umowy wykonawca na bieżąco ponosi koszty wykonania opracowań bazowych (mapy, badania geotechniczne, ekspertyzy itp.) oraz obsługi umowy (wynagrodzenia pracowników, faktury podwykonawców itp.). Podział taki jest uczciwy i zasadny, umożliwiając wykonawcy utrzymanie płynności finansowej przez cały okres realizacji umowy, co leży również w interesie.

Odp. 1 Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktur wystawianych w terminie do 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru elementów przedmiotu umowy wyszczególnionych w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do oferty.

Zamawiający stosuje takie postanowienie w odpowiedzi na dotychczasowe doświadczenia. To postanowienie ma charakter dyscyplinujący podwyższający prawdopodobieństwo wyłonienia Wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania umowy.

Pyt. 2 Prosimy o wyodrębnienie nadzoru autorskiego jako osobnego etapu realizacji umowy, z osobnym rozliczeniem. Zgodnie z par. 3 ust. 2 projektu umowy, nadzór autorski wykonywany jest w ramach przysługującego wynagrodzenia, co uniemożliwia ewentualną waloryzację wynagrodzenia z tego tytułu - a okres jego sprawowania może nastąpić nawet za kilka lat. W tej sytuacji Zamawiający - w sposób niezamierzony - uniemożliwia rzetelną wycenę tej części zamówienia i stwarza realne ryzyko, że będzie on musiał być sprawowany poniżej rzeczywistych kosztów pracy. Standardowo dla tego typu inwestycji wartość nadzoru autorskiego przyjmuje się na poziomie 5-10% wartości prac projektowych. Liczymy na zrozumienie Zamawiającego.

Odp. 2 Zamawiający nie wprowadza modyfikacji polegającej na wyodrębnieniu nadzoru autorskiego jako osobnego etapu realizacji umowy. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany w oparciu o obiektywne potrzeby zamawiającego oraz uwzględniając możliwości wynikające z jego planu finansowego.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

( - ) Agnieszka Pomieszcz

Kierownik Biura Zamówień Publicznych