Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

UMOWA  GK.272….....2026

zawarta w dniu ………………… 2026 r. w Górze pomiędzy

Gminą Góra,

ul: Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP: 693-19-40-518,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Tadeusza Juskę - Burmistrza Góry,

przy kontrasygnacie:

Marka Balowskiego - Skarbnika  Miasta i Gminy Góra,

a

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta 
i Gminy w Górze, których wartość nie przekracza 170 000,00 PLN, uregulowane w K.C.

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na Koszeniu skarp rowów i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra.

2. Przedmiot umowy obejmuje mechaniczne wykonanie koszenia traw i chwastów w obrębie pasa drogowego dróg gminnych wraz z ręcznym obkaszaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (znaków, drzew, poręczy i innych urządzeń) znajdujących się po obu stronach drogi na terenie miasta i gminy Góra – maksymalna  powierzchnia koszenia wynosi
500 000,00 m².

3. Wykonawca realizując przedmiot umowy winien utrzymywać standardy jakościowe oraz wymagania dotyczące urządzeń wynikające ze Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowego zadania stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.

3.1. Po wykoszeniu poboczy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru wykonane prace, a w terminie 3 dni od takiego zgłoszenia zostanie przeprowadzony odbiór prac 
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

4. Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół odbioru częściowego prac wskazujący między innymi faktyczną (rzeczywistą) wykoszoną powierzchnię uwidocznioną 
w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Protokół winien być zatwierdzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Zatwierdzony i podpisany protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie koszenia.

6. Fakturowanie usługi następuje oddzielnie po ukończeniu każdego koszenia w ramach poszczególnych zleceń.

7. Prace przy koszeniu poboczy należy prowadzić w sposób następujący:

a) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym dla robót szybko postępujących oraz oznakować odcinki dróg, na których aktualnie wykonywane będą prace znakami A-14 i podaniem długości danego odcinka,

b) pojazdy muszą obowiązkowo być wyposażone w błyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego,

c) niedopuszczalne jest używanie kosiarek rotacyjnych,

d) koszenie w miejscach niedostępnych takich jak: znaki drogowe, bariery energochłonne, drzewa oraz inne urządzenia drogowe należy wykonać kosami mechanicznymi (żyłkowymi). Użycie tego rodzaju sprzętu obliguje wykonawcę do zebrania mechanicznego lub ręcznego 
i utylizacji wykoszonej trawy.

8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) kosiarki i sprzęt drobny stosowany przy robotach musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, 
a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone,

b) pracownicy zatrudnieni przy pracach objętych niniejszą umową powinni posiadać odzież 
i obuwie ochronne oraz powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kamizelki ostrzegawcze, maski ochronne),

c) niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu,

d) prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

a) prawidłowe prowadzenie i wykonanie robót,

b) oznakowanie robót, maszyn oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) oznakowanie odcinków dróg, na których wykonywane są roboty znakami A-14,

d) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

11. Wykonawca powinien w czasie prowadzenia robót przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

1.Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2026 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnego zobowiązania nominalnego wynikającego z niniejszej umowy wskazanego w  §3 ust. 1 umowy.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie odrębnych zleceń składanych przez Zamawiającego z podaniem lokalizacji, zakresu robót oraz terminu realizacji nie dłuższym niż 14 dni.

3. Dla skuteczności zlecenia wystarczające jest przesłanie go pocztą elektroniczną na adres 
e-mail Wykonawcy ……………………………………… z potwierdzeniem telefonicznym pod nr telefonu …………………………………….

4. Za datę wykonania odpowiednio części/całości  umowy uważa się datę zgłoszenia gotowości do odbioru z zachowaniem terminu wskazanego w ust. 2.

§ 3

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości brutto:

……………………….. zł brutto (słownie: ………………….. złotych), w tym VAT: ……

zgodnie ze złożoną ofertą i załączonym do niej formularzem ofertowym.

| Lp. | Zakres usługi | j.m | Cena za 1 m2 brutto | Wartość za 500 000,00 m2 brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszenie skarp rowów i poboczy w obrębie pasa drogowego | m2 |  |  |

- Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego 
i właściwego wykonania przedmiotu umowy i stanowi górną granicę zobowiązania Zamawiającego, wynikającego z niniejszej umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całego zakresu przedmiotu umowy tj. zmniejszenia powierzchni objętej wykaszaniem,  z zastrzeżeniem, iż wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy nie będzie niższa niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

2.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy 
tj. za szkody osobowe oraz za zniszczenia i uszkodzenia mienia, spowodowane podczas realizacji umowy, pozostawienia miejsc odbioru niewysprzątanych i nieuporządkowanych.

3. Wypłata części  wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktur VAT , wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po zakończeniu zakresu prac wynikających 
z kolejnych zleceń przekazanych przez Zamawiającego.

3.1. Podstawą do wystawienia faktury każdorazowo będzie stanowił protokół odbioru częściowego prac podpisany odpowiednio  przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. W protokole przygotowanym zgodnie z treścią § 3 ust. 4  faktycznie wykonana wielkość koszenia wyrażona w m2 zostanie przemnożona przez  cenę za m2 wynikającą z oferty Wykonawcy, przeniesioną na grunt umowy w § 3 ust. 1.

4. Faktura za realizację przedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego i dostarczona do jego siedziby, tj. Gmina Góra, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra 
z opisem ,,podzielona płatność” punkt informacyjny lub przesłana za pośrednictwem platformy  elektronicznego fakturowania lub KSeF (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Na fakturze należy umieścić odpowiednio nr umowy, której dotyczy.

2.1. W przypadku faktury przesyłanej w KSeF należy wystawić ją w następujący sposób:

NABYWCA: Gmina Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP 693-19-40-518

ODBIORCA (PODMIOT 3): Urząd Miasta i Gminy, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra, NIP 699-10-02-663

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Zamawiający każdorazowo dokonuje płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

7. Za dzień zapłaty ustala się datę wydania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury/rachunku Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych.

§ 4

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu projektów umów 
o podwykonawstwo lub projektów zmian takich umów, a także przedkładania poświadczonych za zgodność z oryginałem ww. dokumentów, na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stały i wykwalifikowany personel, materiały, sprzęt, niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość 
i terminowość prac.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu każdorazowo na jego żądanie informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

- Za oznakowanie miejsca wykonywania prac i jednostek sprzętowych wykorzystywanych do ich wykonywania oraz za bezpieczeństwo i ewentualne szkody osobowe i rzeczowe wynikłe w trakcie wykonywania umowy, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.

§ 6

- Osobami wyznaczonymi do celów związanych z realizacją przedmiotowej umowy po stronie Zamawiającego są:

- Leszek Szendryk – Naczelnik w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

e-mail: gk@gora.com.pl, tel. 065 544 36 30;

- Paweł Maćkowiak – Inspektor ds. utrzymania dróg gminnych,

e-mail: mackowiak@gora.com.pl, tel. 065 544 36 43;

- Osobą wyznaczoną do koordynacji działań, związanych z realizacją przedmiotowej umowy po stronie Wykonawcy jest …………………………………………………

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada i przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

§ 8

- Odbiór końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren zrealizowanych prac i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania i oceny.

- Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego” zawierający podstawowe dane odnoszące się do umowy oraz istotne ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w szczególności:

a) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,

b) oznaczenie miejsca prowadzenia czynności odbiorowych,

c) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych,

d) wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu,

e) stwierdzenia o:

-wyznaczeniu terminów na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych wad w wykonaniu przedmiotu umowy,

- odbiorze końcowym będącym potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zakończenia odbioru końcowego w dacie dokonania przez Zamawiającego (komisję odbiorową) tego potwierdzenia,

- odmowie dokonania odbioru z podaniem powodów takiej odmowy,

f) ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia Wykonawcy związane z czynnościami odbiorowymi,

g) podpisy członków komisji odbiorowej.

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach wskazanych w ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 3 ust. 1,

- w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto, za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu  realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie   prawo dochodzenia odszkodowania   uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy 
w następujących sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
w całości lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

b) gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminów wskazanych w umowie wynoszącej powyżej 7 dni.

c) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy, lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie i upływu terminu 7 dni wyznaczonego do podjęcia robót. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą jego doręczenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu prawidłowo wykonanej części przedmiotu umowy, wynikającej z inwentaryzacji w odniesieniu do wycenionych w ofercie zakresów robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia.

§ 11

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

..............................................	                                                       ..............................................

..............................................